Tabela – akcioni plan uz Plan za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline

| Poglavlje iz Platforme | Redni broj aktivnosti | Naziv aktivnosti | Glavni nosilac/koordinator | Period i rok realizacije | Izvori finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Povećanje efikasnosti i stabilizacija rada uređaja za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV) | 1.1.1 | Obezbeđivanje striktne primene propisa kojima se reguliše ispuštanje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije, pre svega po pitanju Zakona o vodama i Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine | Grad Subotica | kontinualno | Republika Srbija, AP Vojvodina, Grad Subotica |
|  | 1.1.2 | Nabavka i ugradnja perača peska „sand washer“. | JKP „Vodovod i kanalizacija“ | po obezbeđivanju sredstava | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvori |
|  | 1.1.3 | Obezbeđivanje frekventne recirkulacije | JKP „Vodovod i kanalizacija“ | po obezbeđivanju sredstava | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvori |
|  | 1.1.4 | Nabavka miksera za stare aeracione bazene | JKP „Vodovod i kanalizacija“ | po obezbeđivanju sredstava | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvori |
|  | 1.1.5 | Nalaženje prihvatljivih rešenja za rešavanje viškova otpadnih voda nakon sanacije prostora odlagališta otpada i zacevljenja glavnog kolektora (redimenzionisanje kolektorske mreže, izgradnja retenzije) | JKP „Vodovod i kanalizacija“ | 2014-2015 | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvori |
|  | 1.1.6 | Ostale mere na poboljšanju tehnologije prečišćavanja i prilagođavanja izlaznih voda specifičnostima recipijenta | JKP „Vodovod i kanalizacija“ | kontinualno | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvori |
| 1.2. Rešavanje problema otpadnih voda na području naselja Palić | 1.2.1. | Povezivanje kanalizacije naselja Palić kanalizacije sa gradskom mrežom i odvođenje svih otpadnih voda na UPOV | JKP „Vodovod i kanalizacija“ | po obezbeđivanju sredstava | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvori |
|  | 1.2.2. | Završetak kanalizacione mreže velikih zagađivača | JKP „Vodovod i kanalizacija“ | 2014-2017 | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvori |
|  | 1.2.3 | Utvrđivanje mehanizama kojima će se obezbediti obavezno priključenje svih objekata (javnih preduzeća, kuća, hotela, salaša i drugih objekata u slivu jezera) na kanalizacioni sistem | Grad Subotica | kontinualno | Grad Subotica |
| 1.3. Izmeštanje mesta za odlaganje digestovanog mulja iz gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV) | 1.3.1 | Nalaženje odgovarajućeg i ekonomski održivog rešenja zbrinjavanja digestovanog mulja sa UPOV-a (kratkoročno) | JKP „Vodovod i kanalizacija“ | 2014 | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, ostali izvori |
|  | 1.3.2 | Nalaženje odgovarajućeg i ekonomski održivog rešenja zbrinjavanja digestovanog mulja sa UPOV-a (dugoročno) | JKP „Vodovod i kanalizacija“ | 2014-2016 | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvori |
| 1.4. Zatvaranje odlagališta otpada „Aleksandrovačka bara“ i sanacija prostora između odlagališta i jezera Palić, sa ciljem sprečavanja zagađenja procednim vodama | 1.4.1 | Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na predmetnim lokacijama na kojima je potrebno uraditi sanaciju | Grad Subotica | 2014-2015 | Grad Subotica |
|  | 1.4.2 | Nalaženje varijantnih rešenja za sanaciju prostora (revizija projekta zatvaranja odlagališta otpada i integralno sagledavanje sanacije kompletnog prostora između Aleksandrovačke bare i jezera Palić) | Grad Subotica | 2014-2016 | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvori |
| 1.5. Formiranje zaštitnih pojaseva radi smanjenja difuznog uliva nutrijenata i štetnih materija od poljoprivrednih aktivnosti u jezero | 1.5.1.1. | Izrada planova detaljne regulacije za obuhvate na kojima će biti formiran zaštitni pojas | Grad Subotica | 2014-2015 | Grad Subotica |
|  | 1.5.1.2 | Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na parcelama na kojima će biti uspostavljena zaštitni pojas | Grad Subotica | 2014-2019 | Grad Subotica |
|  | 1.5.1.3 | Realizacija radova na formiranju multifunkcionalnog zaštitnog pojasa (formiranje staze oko jezera i sadnja odgovarajuće vegetacije) | JP „Palić-Ludaš“ | 2015-2019 | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvori |
|  | 1.5.1.4 | Uspostavljanje mehanizma održavanja zaštitne zone | Grad Subotica | 2014-2015 |  |
|  | 1.5.2.1. | Izrada planske dokumentacije za formiranje mreže pojaseva sastavljenih od višespratnog zelenila širine oko 10 m | Grad Subotica | 2014-2016 | AP Vojvodina, Grad Subotica |
|  | 1.5.2.2. | Realizacija radova na formiranju vetrozaštitnih pojaseva | Grad Subotica | Početak 2016 | Grad Subotica, konkursi i donacije, ostali izvori |
| 1.6. Evidencija i sanacija drugih izvora zagađivanja u zaštitnoj zoni zaštićenog područja Park prirode „Palić“ | 1.6.1. | Identifikacija zagađivača (u zaštitnoj zoni zaštićenog područja) koji imaju negativan uticaj na jezero | Grad Subotica | kontinualno | Grad Subotica |
|  | 1.6.2 | Pronalaženje sistemskih rešenja kojima će se regulisati i kontrolisati postupak pražnjenja septičkih jama, kako bi se sprečilo da njihov sadržaj nepropisnim pražnjenjem dospeva u površinske vode | Grad Subotica | 2014-2015 | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvori |
|  | 1.6.3 | Obuka poljoprivrenika sa ciljem smanjenja korišćenja pesticida i đubriva u zoni uticaja na Palićko jezero i korišćenja u skladu sa zaštitom | Grad Suboitca | kontinualno | Grad Subotica, konkursi i donacije, ostali izvori |
|  | 1.6.4 | Pronalaženje mehanizama za striktnu primenu propisa iz oblasti zaštite voda | Grad Subotica | 2014-2016 | Republika Srbija, AP Vojvodina, Grad Subotica |
|  | 1.6.5 | Eliminacija ostalih izvora zagađivanja | Grad Subotica | kontinualno | Grad Subotica |
| 2.1. Funkcionalna rejonizacija jezera Palić i izrada programa održavanja vodene vegetacije u skladu sa potrebama korisnika resursa | 2.1.1. | Funkcionalna rejonizacija jezera Palić i izrada programa održavanja vodene vegetacije u skladu sa potrebama korisnika resursa | JP „Palić-Ludaš“ | 2014-2015 | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvori |
| 2.2. Unapređenje tehničke osposobljenosti upravljača za upravljanje zaštićenim dobrom | 2.2.1 | Nabavka vodenog kombajna | JP „Palić-Ludaš“ | 2014-2015 | AP Vojvodina, Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvori |
|  | 2.2.2 | Nabavka transportnog vozila | JP „Palić-Ludaš“ | Do kraja 2015 | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvori |
|  | 2.2.3 | Tehničko i kadrovsko jačanje upravljača | JP „Palić-Ludaš“ | Kontinualno | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvori |
| 2.3. Formiranje i primena sistema upravljanja vodnim režimom u skladu sa zaštitom i režimom korišćenja resursa |  | Formiranje i primena sistema upravljanja vodnim režimom u skladu sa zaštitom i režimom korišćenja resursa | Grad Suboitca | 2014-2015 | Republika Srbija, AP Vojvodina, Grad Subotica |
| 3.1. Revitalizacija životnih zajednica jezera Palić | 3.1.1. | Revitalizacija akvatičnih zajednica jezera Palić (sanacioni izlov alohtonih vrsta riba i upravljanje ribljim fondom u skladu sa potrebama poboljšanja stanja jezera) | JP „Palić-Ludaš“ | kontinualno | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvori |
|  | 3.1.2. | Revitalizacija semiakvatičnih i terestričnih zajednica u obalnom pojasu jezera Palić (obnavljanje tršćaka) | JP „Palić-Ludaš“ | kontinualno | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvori |
| 3.2. Sanacija i remedijacija nagomilanog sedimenta | 3.2.1. | Pronalaženje rešenja za dislokaciju i/ili remedijaciju sedimenta iz IV sektora | Grad Subotica | kontinualno | Grad Subotica |
| 4.1. Poboljšanje monitoringa parametara kvaliteta vode i sedimenta | 4.1.1. | Uvođenje kontinualnog monitoringa pojedinih parametara kvaliteta vode | JP „Palić-Ludaš“ | kontinualno | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvor |
| 4.2. Uspostavljanje sistema monitoringa stanja akvatičnih i semiakvatičnih životnih zajednica | 4.2.1 | Kartiranje vodene i priobalne vegetacije i ispitivanje kvalitativnog i kvantitavitnog sastava makrofita Palićkog jezera | JP „Palić-Ludaš“ | 2014-2015 | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvor |
|  | 4.2.2. | Ispitivanje sadržaja azota, fosfora i organske materije u makrovegetetaciji | JP „Palić-Ludaš“ | 2014-2015 | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvor |
|  | 4.2.3. | Sprovođenje monitoringa akvatičnih i semiakvatičnih zajednica sa ciljem praćenja efekata preduzetih mera na poboljšanju stanja jezera | JP „Palić-Ludaš“ | 2014-2019 | Grad Subotica, sopstveni izvori nosioca, konkursi i donacije, ostali izvor |